# Web Hosting 
Veröffentlichung & Secure Hosting einer lokalen Webanwendung mittels Cloudflare Tunnel

0. Projektübersicht

0.1 Projektname

Veröffentlichung & Secure Hosting einer lokalen Webanwendung mittels Cloudflare Tunnel –

0.2 Kurzbeschreibung

In diesem Projekt wurde eine zuvor ausschließlich im lokalen Netzwerk betriebene Docker-basierte Webanwendung (Nginx) ohne Portweiterleitung sicher über das öffentliche Internet veröffentlicht.
Hierfür kam Cloudflare Tunnel als Reverse-Tunnel-Lösung zum Einsatz.
Der Fokus lag auf einer sicheren, wartungsarmen und professionellen Veröffentlichung unter Verwendung einer eigenen Domain, automatischem HTTPS (SSL/TLS) sowie einer sauberen www- und non-www-Weiterleitung.
Ziel war es, eine Home-LAB-Umgebung realitätsnah an professionelle Hosting-Szenarien anzunähern.

0.3 Projektdauer

3 Tage (10.12.2025 – 12.12.2025)

0.4 Verwendete Technologien

Zum Einsatz kamen Raspberry Pi OS als Betriebssystem, Docker als Container-Plattform, ein Nginx-Webserver im Container, Cloudflare DNS sowie Cloudflare Tunnel (cloudflared) inklusive Universal SSL.

0.5 Tags

Networking, DNS, Cloudflare, Docker, Secure Hosting, HTTPS, Reverse Tunnel, DevOps, Home LAB, Raspberry Pi

1. Projektplanung

1.1 Ausgangssituation

Zu Projektbeginn existierte ein auf einem Raspberry Pi betriebener Nginx-Webserver, der als Docker-Container lief.
Der Zugriff auf diese Webanwendung war ausschließlich innerhalb des lokalen Netzwerks möglich.
Der eingesetzte Heimrouter erlaubte zwar Portweiterleitungen, diese wurden jedoch aufgrund von Sicherheitsbedenken und ISP-Einschränkungen bewusst ausgeschlossen.
Es bestand somit die Notwendigkeit, eine alternative Lösung zur sicheren Veröffentlichung der Anwendung zu finden.

1.2 Zielsetzung

Ziel des Projekts war es, einen lokal betriebenen Webserver ohne Portweiterleitung öffentlich erreichbar zu machen und dabei eine verschlüsselte HTTPS-Verbindung sicherzustellen.
Darüber hinaus sollte die Domain- und DNS-Verwaltung professionell umgesetzt werden.
Aus wirtschaftlicher Sicht sollte auf zusätzliche Hostingkosten verzichtet und vorhandene Infrastruktur genutzt werden.
Qualitativ lag der Fokus auf einer stabilen, wiederverwendbaren und dokumentierbaren Lösung.

1.3 Projektumfang (Scope)

Im Projektumfang enthalten waren die Migration der Domain zu Cloudflare DNS, die Erstellung und Konfiguration eines Cloudflare Tunnels, die Docker-Integration von cloudflared, die HTTPS-Absicherung sowie Weiterleitungen zwischen www- und non-www-Domain.
Nicht Bestandteil des Projekts waren die Installation von Nginx, die Entwicklung der Website selbst sowie grundlegende System- oder CI/CD-Konfigurationen.

1.4 Anforderungsanalyse

Die Webanwendung musste über das Internet erreichbar sein und ausschließlich über HTTPS ausgeliefert werden.
Portweiterleitungen waren explizit ausgeschlossen.
Die Lösung sollte dauerhaft stabil laufen, einen geringen Wartungsaufwand erfordern und sicher gegenüber externen Zugriffen sein.

1.5 Lösungsvarianten und Entscheidung

Untersucht wurden klassische Portweiterleitungen, externes VPS-Hosting sowie VPN- und Reverse-Proxy-Kombinationen.
Aufgrund von Sicherheitsrisiken, zusätzlichem Kostenaufwand oder erhöhter Komplexität wurden diese Varianten verworfen.
Cloudflare Tunnel wurde ausgewählt, da keine Portöffnung erforderlich ist, SSL automatisch bereitgestellt wird und der Zugriff auch bei wechselnder IP-Adresse des Heimanschlusses gewährleistet bleibt.

1.6 Projektstrukturplan

Das Projekt gliederte sich in die Vorbereitung von Domain und DNS, die Konfiguration des Cloudflare Tunnels, die Docker-Integration, die Einrichtung von HTTPS- und Redirect-Regeln sowie abschließende Tests und Validierung.

2. Beschaffung & Vorbereitung

2.1 Hardware-Beschaffung

Für das Projekt wurde keine zusätzliche Hardware angeschafft.
Es kam die bestehende Home-LAB-Infrastruktur mit Raspberry Pi, lokalem Netzwerk und vorhandener Internetanbindung zum Einsatz.

2.2 Software-Beschaffung

Als Softwaregrundlage dienten Raspberry Pi OS, Docker Engine sowie ein bereits bestehender Nginx-Container.
Für die Tunnel-Anbindung wurde das offizielle cloudflared Docker Image verwendet.
Alle eingesetzten Komponenten sind Open Source oder im kostenlosen Tarif verfügbar.

2.3 Lizenzierung und Accounts

Die Domain wurde über einen externen Registrar erworben und zu Cloudflare DNS übertragen.
Der Cloudflare-Zugang erfolgte über den kostenlosen Tarif.
Die SSL-Verschlüsselung wurde über Cloudflare Universal SSL automatisch bereitgestellt.
Für den Tunnel wurde ein Zero-Trust-Tunnel-Token verwendet.
Zusätzliche Lizenzkosten entstanden nicht.

2.4 Testumgebung

Die Tests erfolgten vollständig im bestehenden Home-LAB.
Der Webserver wurde lokal per Browser und curl geprüft, anschließend über die öffentliche HTTPS-Domain validiert.

3. Implementierung

3.1 Ausgangskonfiguration und Vorbereitung

Zu Beginn der Implementierung war der Webserver bereits funktionsfähig.
Der Nginx-Webserver lief als Docker-Container (nginx_portfolio) auf dem Raspberry Pi und stellte die Website korrekt über das lokale Netzwerk bereit.
Der Zugriff erfolgte über die lokale IP-Adresse und den gemappten Port.

Zur Überprüfung wurde der Webserver lokal getestet:

curl http://localhost:8082

Die erfolgreiche Ausgabe bestätigte, dass der Webserver korrekt arbeitet und als Ziel für den Cloudflare Tunnel geeignet ist.

Parallel dazu wurde die Domain zu Cloudflare DNS migriert, indem die Nameserver beim Domain-Registrar auf die von Cloudflare bereitgestellten Nameserver geändert wurden.
Nach Abschluss dieser Umstellung stand die Domain vollständig unter Cloudflare-Verwaltung.

3.2 Erstellung und Grundkonfiguration des Cloudflare Tunnels

Im Cloudflare Dashboard wurde unter Zero Trust → Tunnels ein neuer Tunnel erstellt.
Als Tunnel-Typ wurde Docker ausgewählt, da der Webserver containerbasiert betrieben wird.

Cloudflare generierte daraufhin ein individuelles Tunnel-Token, welches zur Authentifizierung des cloudflared-Clients benötigt wird.

Der cloudflared-Container wurde initial mit folgendem Befehl gestartet:

docker run -d \

--name cloudflared \

cloudflare/cloudflared:latest \

tunnel --no-autoupdate run --token <TOKEN>

Nach dem Start wurde der Tunnel im Cloudflare Dashboard als Active / Healthy angezeigt.
Damit war bestätigt, dass die Verbindung zwischen Cloudflare und dem Raspberry Pi erfolgreich hergestellt wurde.

3.3 Anbindung der Domain an den Tunnel

Im nächsten Schritt wurde im Cloudflare Dashboard ein Public Hostname konfiguriert.
Dabei wurde definiert, dass Anfragen an die Domain über den Tunnel an den internen Webserver weitergeleitet werden.

Als Zielservice wurde der Nginx-Webserver angegeben:

http://nginx_portfolio:80

Zusätzlich wurde ein CNAME-DNS-Eintrag erstellt, der auf <tunnel-id>.cfargotunnel.com verweist.
Damit war die Verbindung zwischen Domain, Cloudflare und Tunnel vollständig eingerichtet.

3.4 Fehleranalyse: 502 Bad Gateway

Nach Abschluss der ersten Einrichtung war die Website öffentlich nicht erreichbar.
Im Browser erschien ein 502 Bad Gateway beziehungsweise Error 1033, obwohl:

- der Tunnel im Cloudflare Dashboard aktiv war

- DNS korrekt aufgelöst wurde

- HTTPS funktionierte

Zur Analyse wurde die Docker-Netzwerkstruktur überprüft:

docker network ls

Beispielausgabe:

NETWORK ID     NAME                DRIVER

3ea4903e93c8   bridge              bridge

43705911020d   webserver_default   bridge

Dabei stellte sich heraus, dass der nginx_portfolio-Container im Netzwerk webserver_default lief, während der cloudflared-Container standardmäßig dem bridge-Netzwerk zugeordnet war.
Da Container in unterschiedlichen Docker-Netzwerken sich nicht per DNS-Namen erreichen können, konnte cloudflared den Webserver nicht erreichen.
Dies war die direkte Ursache des 502-Fehlers.

3.5 Korrektur, Verifikation und Abschluss der Implementierung

Zur Behebung des Problems wurde der cloudflared-Container entfernt:

docker rm -f cloudflared

Anschließend wurde er explizit im selben Docker-Netzwerk wie der Nginx-Webserver neu gestartet:

docker run -d \

--name cloudflared \

--network webserver_default \

--restart unless-stopped \

cloudflare/cloudflared:latest \

tunnel --no-autoupdate run --token <TOKEN>

Die korrekte Netzwerkkonfiguration wurde anschließend überprüft:

docker network inspect webserver_default

In der Ausgabe waren nun beide Container sichtbar:

Containers:

nginx_portfolio

cloudflared

Zusätzlich bestätigte docker ps, dass beide Container im Status Up liefen.
Nach dieser Korrektur war die Website über die öffentliche HTTPS-Domain fehlerfrei erreichbar.

Damit wurde die Implementierung erfolgreich abgeschlossen und eine stabile, sichere und reproduzierbare Lösung realisiert.

4. Projektabschluss

4.1 Ergebnisbewertung

Alle Projektziele wurden erreicht.
Die Webanwendung ist sicher und ohne Portweiterleitung öffentlich erreichbar.
HTTPS wird automatisch über Cloudflare bereitgestellt, und die Domain- sowie Redirect-Konfiguration funktionieren zuverlässig.

4.2 Lessons Learned

Technisch wurde deutlich, dass Cloudflare Tunnel eine sichere Alternative zu Portweiterleitungen darstellt und Docker-Netzwerke eine zentrale Rolle spielen.
Prozessual zeigte sich, dass DNS-, Tunnel- und SSL-Einstellungen schrittweise und dokumentiert erfolgen müssen und Log-Analysen ein zentrales Werkzeug darstellen.

4.3 Optimierungspotenzial

Zukünftig könnten Monitoring mit Uptime Kuma, zusätzliche Cloudflare-Sicherheitsregeln, Access Policies sowie weitere Tunnel für Subdomains umgesetzt werden.

4.4 Wartung und Betrieb

Der laufende Betrieb erfordert regelmäßige Docker-Updates, die Kontrolle von Cloudflare-Logs sowie gelegentliche Systemupdates des Raspberry Pi.
Der Wartungsaufwand bleibt insgesamt gering.

4.5 Projektübergabe

Mit diesem Projekt wurde eine Home-LAB-Webanwendung erfolgreich und professionell veröffentlicht.
Die resultierende Architektur ist sicher, skalierbar und für weitere Projekte wiederverwendbar.